## Slide 1
A2D 人机协作流程
从架构信封到自动化交付：让 AI 快速推进，但被清晰约束。
核心变化
过去
试图一次性写完架构稿
现在
先定义信封，再用代码与 harness 收敛
关键
文档表达意图，法律层负责约束
节奏
H0/H1/H2/H3 人类集中介入
v0.1 / governance draft summary
01/11

## Slide 2
流程判断
02
真正的瓶颈，不再是“写代码”
瓶颈转向人类对边界、风险、验证证据和实现反馈的吸收能力。
旧流程倾向
让模型继续完善架构稿
文档越写越厚，但约束不一定变强
编码阶段才暴露边界和契约冲突
新流程要求
先给出可执行架构信封
尽早写代码骨架、harness 或 probe
发现新事实后结构化回灌
›
从“补完蓝图”转为“构造约束 + 小步实证”
A2D 人机协作流程 / spring-ai-ascend governance
2/11

## Slide 3
两层约束
03
人负责裁决边界，AI 负责在边界内推进
架构协作层高人类参与；自动化交付层用工具和测试降低逐条审批成本。
架构协作层
人类高密度介入
确认目标 / 非目标
确认模块边界与状态 owner
确认跨模块契约和禁止范围
确认第一批代码 / harness 入口
自动化交付层
AI 批量推进
代码骨架、schema、stub/mock
contract test、wire-level probe
实现、验证、漂移检查
把实现发现的问题回灌
›
H1/H2 是闸门，不是逐任务审批
A2D 人机协作流程 / spring-ai-ascend governance
3/11

## Slide 4
三层事实模型
04
文档表达意图，法律层才真正限制模型
事实层负责投影现状，不能反向创造架构语义。
意图层
架构信封 / ADR / 评审包 / L1-L2 文档
说明人类想要什么、允许什么、禁止什么
人类确认
法律层
CI gate / ArchUnit / contract test / wire probe / drift check
每次提交自动判定是否越界
机器兜底
事实层
graphify / OpenAPI / schema projection / 代码扫描
从代码或契约生成现状投影
自动投影
默认拒绝：未列入 allowed / writable / generated 的变化，一律视为禁止。
A2D 人机协作流程 / spring-ai-ascend governance
4/11

## Slide 5
端到端节奏
05
H0 到 H3：人类集中检查，AI 中间批量执行
四个检查点把“频繁打断”收敛成几个明确裁决窗口。
H0
注入版本意图
说明要做什么、不能动什么
›
H1
确认架构信封
确认自动推进范围、法律层和升级条件
›
H2
集中审核架构包
看 4+1 评审视图、交付视图和吸收预算
›
H3
审核例外和发布风险
确认漂移、例外、发布风险和基线
AI-1/2 分析影响
AI-3 生成信封
AI-4/5/6 生成事实与计划
AI-7/8 实现验证
A2D 人机协作流程 / spring-ai-ascend governance
5/11

## Slide 6
架构信封
06
架构信封不是完整设计，而是本轮工作合同
它需要足够约束第一批施工，但不要求一次性覆盖所有实现细节。
1
允许范围
可写模块、路径、契约兼容增量、可生成物
2
禁止范围
不可动模块、状态 owner、破坏性契约、未经确认依赖
3
第一批入口
代码骨架、harness、schema、contract test、probe
4
升级条件
越界、兼容破坏、关键失败路径无法覆盖、假设被推翻
验收口诀：allowed + forbidden + verification + escalation，缺一项就不是可执行信封。
A2D 人机协作流程 / spring-ai-ascend governance
6/11

## Slide 7
交付视图
07
交付视图把信封转换成可施工切片
非 decision-only 阶段，必须推进代码、harness、schema、contract test、probe 或漂移检查。
阶段类型
decision-only / probe / code-skeleton / implementation / verification / migration / archive
开发切片
目标、可写路径、代码输出、测试/harness 输出、DoD、禁止事项
法律层输出
guard / contract test / wire-level probe / schema check / drift check
实现反馈
代码或测试发现的新约束，回写到 ICD、schema、L1/L2 或下一阶段计划
退出条件
可接受结果、不可接受结果、升级条件和验证证据
防退化规则：不能把“继续完善架构稿”作为独立完成态，除非它绑定了具体裁决缺口。
A2D 人机协作流程 / spring-ai-ascend governance
7/11

## Slide 8
法律层
08
法律层把架构规则变成自动检查
守护测试必须自证非空，防止“什么都没检查也绿”。
边界检查
ArchUnit / rg gate
依赖方向、包边界、禁止 import
契约检查
contract test / schema check
字段兼容、error code、timeout/retry owner
交互检查
wire-level probe
跨 service 调用、tenant 传递、失败路径
漂移检查
graphify / code scan
实现结构是否偏离信封
liveness / negative case 是硬要求
A2D 人机协作流程 / spring-ai-ascend governance
8/11

## Slide 9
回灌闭环
09
代码不是文档之后的执行品，也是发现架构事实的探针
实现暴露的新约束要结构化回写，而不是口头解释或继续堆文档。
架构信封
约束边界
升级条件
代码 / harness / probe
最小实证
失败路径
验证与漂移
guard 结果
契约差异
实现反馈
回写 ICD / schema
L1/L2 / 下一阶段计划
›
›
⌃
‹
回灌只允许修正已暴露的新事实，不能借回灌绕过 H1/H2 禁止范围。
A2D 人机协作流程 / spring-ai-ascend governance
9/11

## Slide 10
人类吸收预算
10
高风险切片必须被“定价”
流程不是让 AI 无限并行，而是控制人类理解、复审和裁决的吞吐。
风险等级
L1：局部实现风险
L2：契约或跨模块风险
L3：状态、发布或安全风险
理解深度
behavior-commitment
contract-level
implementation-level
吸收预算
主 owner + 备 reviewer
最大并行切片数
review 积压或验证断裂即停止
核心提醒：AI 产能上升后，人类吸收和判断能力会成为系统约束。
A2D 人机协作流程 / spring-ai-ascend governance
10/11

## Slide 11
落地规则
11
每轮启动前，先问三个问题
1
信封是否可执行？
是否同时写清 allowed、forbidden、verification、escalation？
2
法律层是否兜底？
关键边界是否有 guard / contract test / probe / drift check，且自证非空？
3
交付是否推进实证？
非裁决阶段是否有代码、harness、schema、contract test、probe 或漂移检查？
结论：架构文档负责让人类看懂和裁决；代码、harness 与法律层负责让 AI 不能越界。